Obsah

Přílohy	2

Popis projektu	2

Finanční stránka projektu	2

Free vs. premium	2

Role	3

Slovník	3

Odhad pracnosti	4

Business požadavky	4

Rizika	8

Harmonogram projektu	9

Use cases	10

Sdílení a přístup k dotazníku	11

Tvorba dotazníku	12

Vyplnění dotazníku	13

Skupiny	15

Statistiky a exportování	16

Business Procesy	17

Vytvořit dotazník	17

Vyplnit dotazník	18

Instantní zobrazení statistik	19

Žádost o přístup do dotazníku	20

Class diagram	21

Component deployment diagram	22

# Přílohy

# Slovník

| Pojem | Vysvětlení |
| --- | --- |
| Dotazník | zaškrtávací formulář |
| Respondent | uživatel (registrovaný i neregistrovaný) který dotazník vyplňuje |
| Otevřený dotazník | dotazník, který je volně dostupný všem lidem |
| Uzavřený dotazník | dotazník je dostupný jen uživatelům určeným správcem dotazníku |
| Skupina | skupina uživatelů, které můžeme hromadně přiřadit práva pro vyplnění dotazníku |
| Rozpracovaný dotazník | dotazník, který respondent začal vyplňovat, ale ještě ho neposlal |
| Zveřejněný dotazník | hotový dotazník ke kterému mají přístup respondenti, nelze ho dál upravovat |

# Popis projektu

Projekt se zabývá tvorbou webové aplikace, která bude umožňovat uživatelům vytvářet, upravovat a vyplňovat dotazníky. Dotazníky se budou skládat z otázek, na které bude možné odpovědět zaškrtnutím vybrané možnosti. Uživatelé budou moct vytvořené dotazníky sdílet a výsledné odpovědi vyexportovat. K dispozici bude tvorba uzavřených skupin, které budou sloužit k přístupu k dotazníku pouze pro určité uživatele. Dále budou mít uživatelé možnost si vybrat, zda si chtějí předplatit Premium verzi, která bude nabízet četnější využívání vybraných funkcí, nebo zda zůstanou u Free verze.

# Finanční stránka projektu

Hlavním zdroj příjmů našeho produktu bude založen na systému měsíčního předplatného. Předplatné bude dvojího typu, free a premium. Verze free má k dispozici všechny funkce jako verze premium, ale v omezeném množství. Premium verze nabízí všechny funkce neomezeně.  Vedlejší příjmy budou z reklam, které se budou zobrazovat pouze uživatelům s free verzí při využití funkcí: Vytvoření dotazníku, vytvoření skupiny a export statistik do PDF.

## Free vs. premium

| Funkce | Free | Premium |
| --- | --- | --- |
| Vytvoření dotazníku | 5x měsíčně | 🗸 |
| Vytvoření skupiny | 5x | 🗸 |
| Přiřazení lidí do skupiny | max 10 lidi | 🗸 |
| Export statistik do PDF | 5x měsíčně | 🗸 |
| Editace odpovědí | 🗸 | 🗸 |
| Sdílet pomocí odkazu | 🗸 | 🗸 |
| Sdílet pomocí e-mailu | 🗸 | 🗸 |
| Sdílení pomocí QR kódu | 🗸 | 🗸 |
| Notifikace v aplikaci | 🗸 | 🗸 |
| Notifikace emailem | 🗸 | 🗸 |
| Vygenerování statistik | 🗸 | 🗸 |

## Údržba

- Předpokládaná cena údržby:

  - hosting - 250 Kč/měsíc (3 000 Kč/rok)

  - pronájem databázového serveru  - 7 000 Kč/měsíc (84 000 Kč/rok)

  - údržba - 5 000 Kč/měsíc (60 000 Kč/rok)

- Další výdaje:

  - rozpočet na případné budoucí rozšíření (~40 000 Kč/rok)

## Marketing

- Předpokládané výdaje za marketing:

  - 5 000 Kč/měsíc (~60 000 Kč/rok)

## Celkový výpočet výdajů

- 1. rok

3000 Kč (hosting 12 měsíců) + 84 000 Kč (pronájem databázového serveru)  + 60 000 Kč (údržba 12 měsíců)  + 60 000 Kč (reklama 12 měsíců) +  40 000 Kč (rezerva) = 247 000 Kč

- 3 roky

247 000 Kč (1. rok) + 2* (3 000 Kč + 84 000 Kč + 60 000 Kč + 60 000 Kč + 40 000 Kč) (hosting + databáze + údržba + reklama + rezerva) = 741 000 Kč

- 5 let

741 000 Kč (3 roky provozu) + 2* (3 000 Kč + 84 000 Kč + 60 000 Kč + 60 000 Kč + ~40 000 Kč) (hosting + databáze + údržba + reklama + rezerva) =1 235 000 Kč

- 10 let

1 235 000 Kč (5 let provozu) +5* (3 000 Kč + 84 000 Kč + 60 000 Kč + 60 000 Kč + 40 000 Kč) (hosting + databáze + údržba + reklama + rezerva) = 2 470 000 Kč

| Čas | Celkové výdaje |
| --- | --- |
| 1 rok | 247 000 Kč |
| 3 roky | 741 000 Kč |
| 5 let | 1 235 000 Kč |
| 10 let | 2 470 000 Kč |

## Příjmy

- Odhadovaný počet uživatelů free verze 1. roce: 50 000

- Odhadovaný počet uživatelů premium verze 1. roce: 5 000

- Odhadovaný nárůst uživatelů:

  - 1.-3. rok -  20%

  - 4.-5. rok - 15%

  - 6.-10. rok - 10%

- Výpočet příjmů free verze

  - Za 1. rok:

    - 5 000 (počet uživatelů) * 6 (průměrný počet otevřených reklam za měsíc na jednoho) * 5 Kč za kliknutí  * 12 měsíců = 30 000 měsíčně

  - Za 3 roky

    - 36 000 * 1,2 * 6 (průměrný počet otevřených reklam za měsíc na jednoho) * 5 Kč za kliknutí = 43 200 měsíčně

  - Za 5 let

    - 42 000 * 1,1 * 6 (průměrný počet otevřených reklam za měsíc na jednoho) * 0,01 ( 1% klikne na reklamu) * 5 Kč za kliknutí = 46 200 měsíčně

  - za 10 let

    - 45 000 * 1,075 * 6 (průměrný počet otevřených reklam za měsíc na jednoho)* 0,01 ( 1% klikne na reklamu) * 5 Kč za kliknutí = 48 400 měsíčně

- Výpočet příjmů premium verze

  - Cena předplatného při zakoupení na 12 měsíců je 300 Kč/měsíc a při zakoupení pouze na měsíc je cena 500 Kč/měsíc

  - V následujících výpočtech počítáme s roční platbou

  - Za 1. rok:

    - 1 000 (počet uživatelů) * 300 (cena předplatného za jeden měsíc) * 12 měsíců = 30 000 měsíčně

  - Za 3 roky

    - 36 000 * 1,2 * 10 (průměrný počet otevření aplikace za měsíc na jednoho) * 0,01 ( 1% klikne na reklamu) * 10 Kč za kliknutí = 43 200 měsíčně

  - Za 5 let

    - 42 000 * 1,1 * 10 (průměrný počet otevření aplikace za měsíc na jednoho) * 0,01 ( 1% klikne na reklamu) * 10 Kč za kliknutí = 46 200 měsíčně

  - za 10 let

    - 45 000 * 1,075 * 10(průměrný počet otevření aplikace za měsíc na jednoho) * 0,01 ( 1% klikne na reklamu) * 10 Kč za kliknutí = 48 400 měsíčně

| Čas | Celkové příjmy |
| --- | --- |
| 1 rok | 30 000 * 12 = 360 000 Kč |
| 3 roky | 360 000 + 43 200 * 24 = 1 396 800 Kč |
| 5 let | 1 396 800 + 46 200 * 24 = 2 505 600 Kč |
| 10 let | 2 505 600 + 48 400 * 60 = 5 409 600 Kč |

## Zisk

| Čas | Celkové výdaje (zaokrouhlení na tisíce - Kč) | Celkové Příjmy (zaokrouhlení na tisíce - Kč) | Celkový Zisk (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 rok | 648 700 | 360 000 | -288 700 |
| 3 roky | 1 291 900 | 1 396 800 | 104 900 |
| 5 let | 1 935 100 | 2 505 600 | 570 500 |
| 10 let | 3 543 100 | 5 409 600 | 1 866 500 |

# Role

Uživatel

- Přihlášený - uživatel, který si prohlíží a vyplňuje dotazníky, které nevyžadují přihlášení, nebo k nimž má přístupové právo od správce dotazníku a tudíž přihlášení vyžadují.

  - Správce dotazníku - může provádět změny v dotazníku a má přístup

k jednotlivým odpovědím a statistikám z daného dotazníku. Také může přidávat a odebírat práva k vyplňování dotazníků ostatním uživatelům a skupinám.

    - Zakladatel dotazníku - správce, který založí dotazník a může ho

i odstranit. Dále může přiřadit ostatním uživatelům roli správce tohoto dotazníku.

  - Správce skupiny - může přidat a odebrat uživatele ze skupiny, kterým bude možné automaticky odesílat dotazníky.

- Nepřihlášený - uživatel, který si prohlíží a vyplňuje dotazníky, které nevyžadují přihlášení.

# Odhad pracnosti

| Slovní popis obtížnosti | Odhad v hodinách |
| --- | --- |
| snadné | 1 - 5 |
| středně obtížné | 6 - 12 |
| obtížné | 13+ |

# Business požadavky

- BRQ1 Možnost vytvořit dotazník BE - HOTOVY, FE - NE

  - Jako zakladatel dotazníku potřebuji mít možnost vytvářet dotazníky, abych mohl zjistit od ostatních uživatelů jejich odpovědi.

    - Priorita: nutná

    - Odhad pracnosti: obtížné (32 hodin)

- BRQ2 Možnost vyplnit dotazník BE - UDELAT, FE - NE

  - Jako respondent potřebuji mít možnost vyplnit dotazník, aby se zakladatel

a správci dotazníku mohli dozvědět moje odpovědi na otázky.

    - Priorita: nutná

    - Odhad pracnosti: obtížné (14 hodin)

- BRQ3 Možnost zaregistrovat se BE - ANO, FE - NE

  - Jako uživatel potřebuji mít možnost se zaregistrovat, abych měl přístup ke všem funkcím.

    - Priorita: nutná

    - Odhad pracnosti: snadné (4 hodiny)

- BRQ4 Přihlášení pomocí registrovaného účtu BE - ANO, FE - NE

  - Jako uživatel potřebuji mít možnost se po zaregistrování přihlásit, abych mohl plně využívat služeb.

    - Priorita: nutná

    - Odhad pracnosti: snadné (3 hodiny)

- BRQ5 Vygenerování statistik a grafů BE - ANO, FE - NE

  - Jako správce dotazníku potřebuji mít možnost vygenerovat statistiky a grafy odpovědí z mnou spravovaných dotazníků.

    - Priorita: nutná

    - Odhad pracnosti: středně obtížné (11 hodin)

- BRQ6 Odeslání notifikace o vytvoření dotazníku skupině

  - Jako uživatel, který dostal práva na vyplnění dotazníku, na to chci být upozorněn, abych dotazník nepřehlédl.

    - Priorita: vysoká

    - Odhad pracnosti: snadné (4 hodiny)

- BRQ7 Přehled pro správce dotazníku o jeho vyplnění uživateli

  - Jako správce dotazníku potřebuji mít přehled o tom, kteří uživatelé dotazník vyplnili a kteří ne.

    - Priorita: vysoká

    - Odhad pracnosti: středně obtížné (6 hodin)

- BRQ8 Přiřazení role správce dotazníku přihlášeným uživatelům zakladatelem     dotazníku

  - Jako zakladatel dotazníku potřebuji mít možnost přiřadit ostatním zaregistrovaným uživatelům roli správce dotazníku.

    - Priorita: vysoká

    - Odhad pracnosti: snadné (4 hodiny)

- BRQ9 Vytvoření skupiny správcem skupiny

  - Jako správce skupiny potřebuji mít možnost založit skupinu, díky které budou mít přístup k dotazníku přiřazenému k této skupině pouze její členové.

    - Priorita: vysoká

    - Odhad pracnosti: středně obtížné (6 hodin)

- BRQ10 Přiřazení uživatelů do skupin správcem skupiny

  - Jako správce skupiny potřebuji mít možnost přidat zaregistrované uživatele do skupiny, abych mohl průběžně aktualizovat seznam lidi ve skupině.

  - Priorita: vysoká

    - Odhad pracnosti: snadné (3 hodiny)

- BRQ11 Přiřazení dotazníku dané skupině

  - Jako správce dotazníku potřebuji mít možnost přiřazovat skupiny do mnou spravovaného dotazníku, abych mohl přidávat práva k vyplnění dotazníku více lidem najednou.

    - Priorita: vysoká

    - Odhad pracnosti: snadné (3 hodiny)

- BRQ12 Přidání práv k vyplnění dotazníku uživateli

  - Jako správce potřebuji mít možnost přidat registrovanému uživateli práva vyplňovat dotazník, abych ho nemusel přidávat do skupiny a on ho mohl přesto vyplnit

    - Priorita: vysoká

    - Odhad pracnosti: snadné (2 hodiny)

- BRQ13 Sdílení odpovědí a statistik z dotazníků

  - Jako správce dotazníku potřebuji mít možnost sdílet odpovědi a statistiky, abych je mohl využít například při výzkumech, prezentacích a analýzách dat.

  - Sdílení bude možné přes:

  - BRQ13.1

    - vyexportování do PDF

      - Priorita: vysoká

      - Odhad pracnosti: středně obtížné (6 hodin)

  - BRQ13.2

    - link uvnitř webové aplikace

      - Priorita: střední

      - Odhad pracnosti: snadné (2 hodin)

- BRQ14 Sdílení dotazníku pro vyplnění

  - Jako správce dotazníku potřebuji mít možnost sdílet svůj dotazník ostatním uživatelům (skupinám i jednotlivcům), aby měli možnost ho vyplnit.

  - Sdílení dotazníků bude možné přes:

  - BRQ14.1

    - odkazy na webovou aplikaci

      - Priorita: vysoká

      - Odhad pracnosti: snadné (2 hodiny)

  - BRQ14.2

    - sdílení přes email

      - Priorita: střední

      - Odhad pracnosti: snadné (2 hodiny)

  - BRQ14.3

    - oznámení uvnitř účtu v aplikaci

      - Priorita: střední

      - Odhad pracnosti: středně obtížné (6 hodin)

  - BRQ14.4

    - QR kód

      - Priorita: nízká

      - Odhad pracnosti: snadné (4 hodiny)

- BRQ15 Přehled odpovědí z otevřeného dotazníku po odeslání

  - Jako respondent chci mít přehled, jak ostatní respondenti zodpověděli otázky v dotazníku, abych si mohl vytvořit potřebné výstupy.

    - Priorita: střední

    - Odhad pracnosti: středně obtížné (6 hodin)

- BRQ16 Přihlášení pomocí sociálních sítí

  - Jako uživatel potřebuji mít možnost přihlásit se pomocí sociálních sítí, abych se mohl rychle přihlásit i bez registrace a mohl plně využívat služeb.

    - Priorita: střední

    - Odhad pracnosti: středně obtížné (8 hodin)

- BRQ17 Možnost editace vyplněných a neodeslaných dotazníků

  - Jako respondent potřebuji mít možnost editovat rozpracovaný a neodeslaný dotazník, abych mohl upravit své odpovědi, nebo se k rozpracovanému dotazníku vrátit později.

    - Priorita: nízká

    - Odhad pracnosti: snadné (4 hodiny)

- BRQ18 Importování dotazníku

  - Jako přihlášený uživatel potřebuji mít možnost importovat již existující dotazník.

  - Dotazník bude možné importovat do systému v JSON formátu.

    - Priorita: nízká

    - Odhad pracnosti: středně obtížné (8 hodin)

- BRQ19 Instantní zobrazení statistik po vyplnění otázky

  - Jako respondent chci mít hned po vyplnění otázky přehled o tom, jak odpovídali ostatní respondenti, abych měl zpětnou vazbu k zodpovězené otázce.

  - Když tento mod bude zapnut, respondent už nebude moct změnit svou odpověď.

    - Priorita: nízká

    - Odhad pracnosti: snadné (5 hodin)

# Rizika

PM - Project Manager

AM - Analytic manager

DM - Development manager

| Riziko | Dopad | Řešení | Pravd. vzniku | Odp. osoba | Mitigace rizika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vysoká konkurence jiných produktů (např. Google forms) | Malý tok zákazníků, nízká ziskovost projektu | Nové unikátní funkce | 30% | PM | Zkoumání současného trhu, navržení dobré analýzy |
| Nedostatečná zkušenost členů dev týmu | Neoptimální řešení technických problémů, nedodržení termínů | Konzultace s experty z této oblasti | 10% | DM | Průběžné zkoumání problematiky ještě během analytické části, krocení požadavků analytického týmu |
| Nepřehledný design aplikace | Ztráta zákazníků | Návrh nového prototypu | 15% | AM | Průběžné uživatelské testy (feedback) |
| Nízké využití premium verze | Nízké příjmy, ztráta zákazníků | Změna marketingové strategie | 15% | AM | Průzkum konkurence |
| Nedostatečná komunikace zákazníka | Nedodržení termínu, prodražení projektu | Dohoda se zákazníkem, aktivní snaha o komunikaci | 20% | AM | Pravidelnost schůzek se zákazníkem a jejich dostatečně dopředná dohoda |
| Výpadek člena týmu | Nedodržení termínů, zrušení projektu | Vzájemná dohoda o prodloužení termínů, rozdělení práce mezi ostatní členy týmu | 10% | PM | Přenesení práce do online prostředí |
| Povinnosti na jiných projektech | Nedodržení termínů, snížení kvality projektu | Dohoda se zákazníkem o prodloužení termínu | 30% | PM | Zavedení strukturovaného rozdělení úkolů |

# Harmonogram projektu

# Use cases

- Sdílení a přístup k dotazníku

- Tvorba dotazníku

- Vyplnění dotazníku

- Profily

- Skupiny

- Statistiky a exportování

## Sdílení a přístup k dotazníku

## Tvorba dotazníku

## Vyplnění dotazníku

Profily

## Skupiny

## Statistiky a exportování

# Business Procesy

- Vytvořit dotazník

- Vyplnit dotazník

- Instantní zobrazení statistik

- Žádost o přístup do dotazníku

## Vytvořit dotazník

## Vyplnit dotazník

## Instantní zobrazení statistik

(AD k BRQ18)

## Žádost o přístup do dotazníku

(AD k BRQ10)

.

# Class diagram

# Component deployment diagram